# 合成·岚江站站隧一体化工程 施工日志（SYN-DEV-DOC-LOG-变径空间扩挖）

合成·岚江站站隧一体化工程 合成材料，合成样本，待甲方复核。本文件由 scenarios.json 投影生成。

| 资料段ID | 记录时刻 | 工序 | 地层条件 | 开挖面控制压力(kPa) | 地表沉降(mm) | 现场描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYN-DEV-SEG-001-LOG | 2026-03-02T08:00:00+08:00 | 变径空间扩挖 | 完整岩体 | 78.0 | 6.4 | 施工日志 01（2026-03-02 白班）：DK12+300 工点 变径空间扩挖 段现场开挖面顶部掉块，出土含水率升高，出土量与推进量偏差扩大；当班记录地层完整岩体、开挖面控制压力 78.0 kPa、地表沉降累计 6.4 mm、地表沉降读数 6.4mm。 |