# 合成·岚江站站隧一体化工程 巡检与交班记录（SYN-TRIAL-DOC-LOG-变径空间扩挖）

合成·岚江站站隧一体化工程 合成材料，合成样本，待甲方复核。本文件由 scenarios.json 投影生成。

| 资料段ID | 记录时刻 | 工序 | 地层条件 | 开挖面控制压力(kPa) | 地表沉降(mm) | 现场描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYN-TRIAL-SEG-013-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 变径空间扩挖 | 中硬岩 | 84.0 | 4.6 | 巡检单 01：DK12+480 工点 变径空间扩挖 巡检发现开挖面顶部掉块，出土含水率升高，出土量与推进量偏差扩大；当班量测 地表沉降 4.6mm。 |
| SYN-TRIAL-SEG-016-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 变径空间扩挖 | 中硬岩 | 62.0 | 1.6 | 交班记录 07：DK12+480 工点 变径空间扩挖 交接时复核开挖面无掉块，出土含水率与出土量平稳；地表沉降累计 1.6 mm，地表沉降 读数 1.6mm。 |
| SYN-TRIAL-SEG-019-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 变径空间扩挖 | 富水中砂层 | 171.0 | 26.4 | 巡检单 04：DK12+480 工点 变径空间扩挖 巡检发现开挖面顶部掉块，出土含水率升高，出土量与推进量偏差扩大；当班量测 泥水压力 418.0kPa。 |
| SYN-TRIAL-SEG-022-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 变径空间扩挖 | 完整岩体 | 79.0 | 3.9 | 交班记录 10：DK12+480 工点 变径空间扩挖 交接时复核开挖面无掉块，出土含水率与出土量平稳；地表沉降累计 3.9 mm，泥水压力 读数 252.0kPa。 |
| SYN-TRIAL-SEG-024-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 变径空间扩挖 | 中硬岩 | 54.0 | 0.8 | 交班记录 06：DK12+480 工点 变径空间扩挖 交接时复核管片拼装错台在允许范围内，喷层未见裂缝；地表沉降累计 0.8 mm，地表沉降 读数 0.8mm。 |
| SYN-TRIAL-SEG-027-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 变径空间扩挖 | 富水中砂层 | 132.0 | 18.3 | 巡检单 03：DK12+480 工点 变径空间扩挖 巡检发现管片拼装错台增大，扩挖段喷层出现纵向裂缝；当班量测 泥水压力 401.0kPa。 |
| SYN-TRIAL-SEG-030-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 变径空间扩挖 | 完整岩体 | 73.0 | 3.1 | 交班记录 09：DK12+480 工点 变径空间扩挖 交接时复核管片拼装错台在允许范围内，喷层未见裂缝；地表沉降累计 3.1 mm，泥水压力 读数 236.0kPa。 |