# 合成·岚江站站隧一体化工程 巡检与交班记录（SYN-TRIAL-DOC-LOG-刀盘扩径）

合成·岚江站站隧一体化工程 合成材料，合成样本，待甲方复核。本文件由 scenarios.json 投影生成。

| 资料段ID | 记录时刻 | 工序 | 地层条件 | 开挖面控制压力(kPa) | 地表沉降(mm) | 现场描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYN-TRIAL-SEG-015-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 刀盘扩径 | 粉质黏土 | 104.0 | 12.7 | 交班记录 02：DK12+480 工点 刀盘扩径 交接时复核开挖面顶部掉块，出土含水率升高，出土量与推进量偏差扩大；地表沉降累计 12.7 mm，支护结构变形 读数 10.8mm。 |
| SYN-TRIAL-SEG-018-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 刀盘扩径 | 完整岩体 | 70.0 | 2.4 | 异常调查初判 08：DK12+480 工点 刀盘扩径 现场开挖面无掉块，出土含水率与出土量平稳；支护结构变形 实测 3.6mm，地层 完整岩体。 |
| SYN-TRIAL-SEG-021-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 刀盘扩径 | 岩溶发育灰岩 | 194.0 | 34.2 | 交班记录 05：DK12+480 工点 刀盘扩径 交接时复核开挖面顶部掉块，出土含水率升高，出土量与推进量偏差扩大；地表沉降累计 34.2 mm，注浆压力 读数 522.0kPa。 |
| SYN-TRIAL-SEG-035-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 刀盘扩径 | 富水中砂层 | 104.0 | 12.7 | 巡检单 02：DK12+480 工点 刀盘扩径 巡检发现刀盘前方涌水量增大，出渣泥浆比重升高，舱内水位上升；当班量测 泥水压力 386.0kPa。 |
| SYN-TRIAL-SEG-038-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 刀盘扩径 | 完整岩体 | 70.0 | 2.4 | 交班记录 08：DK12+480 工点 刀盘扩径 交接时复核涌水量与出渣泥浆比重平稳，舱内水位无上升；地表沉降累计 2.4 mm，泥水压力 读数 219.0kPa。 |
| SYN-TRIAL-SEG-041-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 刀盘扩径 | 中硬岩 | 194.0 | 34.2 | 巡检单 05：DK12+480 工点 刀盘扩径 巡检发现刀盘前方涌水量增大，出渣泥浆比重升高，舱内水位上升；当班量测 地表沉降 34.2mm。 |
| SYN-TRIAL-SEG-043-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 刀盘扩径 | 富水中砂层 | 84.0 | 4.6 | 巡检单 01：DK12+480 工点 刀盘扩径 巡检发现地表监测点持续下沉，测量棱线断裂后重新布设；当班量测 泥水压力 352.0kPa。 |
| SYN-TRIAL-SEG-046-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 刀盘扩径 | 完整岩体 | 62.0 | 1.6 | 交班记录 07：DK12+480 工点 刀盘扩径 交接时复核地表沉降点在连续三个观测周期内无累积下沉；地表沉降累计 1.6 mm，泥水压力 读数 203.0kPa。 |
| SYN-TRIAL-SEG-049-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 刀盘扩径 | 中硬岩 | 171.0 | 26.4 | 巡检单 04：DK12+480 工点 刀盘扩径 巡检发现地表监测点持续下沉，测量棱线断裂后重新布设；当班量测 地表沉降 26.4mm。 |
| SYN-TRIAL-SEG-052-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 刀盘扩径 | 中硬岩 | 79.0 | 3.9 | 交班记录 10：DK12+480 工点 刀盘扩径 交接时复核地表沉降点在连续三个观测周期内无累积下沉；地表沉降累计 3.9 mm，地表沉降 读数 3.9mm。 |