# 合成·岚江站站隧一体化工程 巡检与交班记录（SYN-TRIAL-DOC-LOG-盾体扩径）

合成·岚江站站隧一体化工程 合成材料，合成样本，待甲方复核。本文件由 scenarios.json 投影生成。

| 资料段ID | 记录时刻 | 工序 | 地层条件 | 开挖面控制压力(kPa) | 地表沉降(mm) | 现场描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYN-TRIAL-SEG-023-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 盾体扩径 | 粉质黏土 | 84.0 | 4.6 | 交班记录 01：DK12+480 工点 盾体扩径 交接时复核管片拼装错台增大，扩挖段喷层出现纵向裂缝；地表沉降累计 4.6 mm，支护结构变形 读数 5.4mm。 |
| SYN-TRIAL-SEG-026-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 盾体扩径 | 完整岩体 | 62.0 | 1.6 | 异常调查初判 07：DK12+480 工点 盾体扩径 现场管片拼装错台在允许范围内，喷层未见裂缝；支护结构变形 实测 2.4mm，地层 完整岩体。 |
| SYN-TRIAL-SEG-029-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 盾体扩径 | 岩溶发育灰岩 | 171.0 | 26.4 | 交班记录 04：DK12+480 工点 盾体扩径 交接时复核管片拼装错台增大，扩挖段喷层出现纵向裂缝；地表沉降累计 26.4 mm，注浆压力 读数 505.0kPa。 |
| SYN-TRIAL-SEG-032-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 盾体扩径 | 中硬岩 | 79.0 | 3.9 | 异常调查初判 10：DK12+480 工点 盾体扩径 现场管片拼装错台在允许范围内，喷层未见裂缝；注浆压力 实测 238.0kPa，地层 中硬岩。 |
| SYN-TRIAL-SEG-034-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 盾体扩径 | 完整岩体 | 54.0 | 0.8 | 异常调查初判 06：DK12+480 工点 盾体扩径 现场涌水量与出渣泥浆比重平稳，舱内水位无上升；支护结构变形 实测 1.1mm，地层 完整岩体。 |
| SYN-TRIAL-SEG-037-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 盾体扩径 | 岩溶发育灰岩 | 132.0 | 18.3 | 交班记录 03：DK12+480 工点 盾体扩径 交接时复核刀盘前方涌水量增大，出渣泥浆比重升高，舱内水位上升；地表沉降累计 18.3 mm，注浆压力 读数 478.0kPa。 |
| SYN-TRIAL-SEG-040-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 盾体扩径 | 中硬岩 | 73.0 | 3.1 | 异常调查初判 09：DK12+480 工点 盾体扩径 现场涌水量与出渣泥浆比重平稳，舱内水位无上升；注浆压力 实测 224.0kPa，地层 中硬岩。 |
| SYN-TRIAL-SEG-045-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 盾体扩径 | 岩溶发育灰岩 | 104.0 | 12.7 | 交班记录 02：DK12+480 工点 盾体扩径 交接时复核地表监测点持续下沉，测量棱线断裂后重新布设；地表沉降累计 12.7 mm，注浆压力 读数 463.0kPa。 |
| SYN-TRIAL-SEG-048-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 盾体扩径 | 中硬岩 | 70.0 | 2.4 | 异常调查初判 08：DK12+480 工点 盾体扩径 现场地表沉降点在连续三个观测周期内无累积下沉；注浆压力 实测 207.0kPa，地层 中硬岩。 |
| SYN-TRIAL-SEG-051-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 盾体扩径 | 粉质黏土 | 194.0 | 34.2 | 交班记录 05：DK12+480 工点 盾体扩径 交接时复核地表监测点持续下沉，测量棱线断裂后重新布设；地表沉降累计 34.2 mm，支护结构变形 读数 23.8mm。 |
| SYN-TRIAL-SEG-053-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 盾体扩径 | 岩溶发育灰岩 | 84.0 | 4.6 | 交班记录 01：DK12+480 工点 盾体扩径 交接时复核变径推进中驱动电流波动，坡道段设备溜车后重新定位；地表沉降累计 4.6 mm，注浆压力 读数 441.0kPa。 |
| SYN-TRIAL-SEG-056-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 盾体扩径 | 中硬岩 | 62.0 | 1.6 | 异常调查初判 07：DK12+480 工点 盾体扩径 现场驱动电流平稳，坡道段设备未出现失动力；注浆压力 实测 189.0kPa，地层 中硬岩。 |
| SYN-TRIAL-SEG-059-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 盾体扩径 | 粉质黏土 | 171.0 | 26.4 | 交班记录 04：DK12+480 工点 盾体扩径 交接时复核变径推进中驱动电流波动，坡道段设备溜车后重新定位；地表沉降累计 26.4 mm，支护结构变形 读数 19.6mm。 |
| SYN-TRIAL-SEG-062-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 盾体扩径 | 完整岩体 | 79.0 | 3.9 | 异常调查初判 10：DK12+480 工点 盾体扩径 现场驱动电流平稳，坡道段设备未出现失动力；支护结构变形 实测 6.2mm，地层 完整岩体。 |
| SYN-TRIAL-SEG-065-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 盾体扩径 | 中硬岩 | 104.0 | 12.7 | 巡检单 02：DK12+480 工点 盾体扩径 巡检发现狭小空间内拼装构件错位，连接螺栓复紧扭矩低于记录值；当班量测 地表沉降 12.7mm。 |
| SYN-TRIAL-SEG-068-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 盾体扩径 | 中硬岩 | 70.0 | 2.4 | 交班记录 08：DK12+480 工点 盾体扩径 交接时复核拼装构件对位偏差未扩大，连接螺栓复紧扭矩达标；地表沉降累计 2.4 mm，地表沉降 读数 2.4mm。 |
| SYN-TRIAL-SEG-071-LOG | 2026-04-18T08:00:00+08:00 | 盾体扩径 | 富水中砂层 | 194.0 | 34.2 | 巡检单 05：DK12+480 工点 盾体扩径 巡检发现狭小空间内拼装构件错位，连接螺栓复紧扭矩低于记录值；当班量测 泥水压力 436.0kPa。 |